拉祜族佤族

布朗族傣族

双水发〔2020〕66号

双江自治县水务局对政协双江自治县委员会十二届四次会议第20号提案答复的函

县政协社法委：

你们提出的“关于确实加强病险水库处理确保广大群众生产生活用水的提案”收悉。经我局班子会研究，现将办理情况和结果答复如下：

我县共建有水库工程31件（中型水库2座，小（一）型水库10座，小（二）型水库19座）；小塘坝7座，总库容10177.81万立方米。目前，我县正进行7件水库除险加固工程建设，总投资1680万元。其中：5件（大浪坝、大南矮、黄河、那来、回努）主体工程全部完工，完成投资720万元，计划于9月底完成下闸蓄水验收；2件（新江河、大棚子）计划于8月底进行招投标工作。2件水库涉及人畜饮水工程，我局已将临时供水方案列入水库除险加固处理设计方案中，以确保人畜饮水供水不受影响。同时，按照病险水库申报程序，首先要对水库进行大坝安全鉴定，现我县已完成2件水库大坝安全鉴定，并上报省厅，其它水库已列入“十四五”水安全保障规划，待项目申报成功后逐步实施。我县小（一）型水库属县管工程，人员编制20人，列入县水利工程管理站统一管理，人员经费按实有在职在岗人员工资的80%发放，纳入县级财政预算；小（二）型水库按属地管理，人员及资金等由当地政府进行落实。

在此，感谢你们对我县水利事业的关心和支持，望你们在今后的工作中，多提宝贵的建议和意见，共同为我县的水利事业发展献计献策。

2020年8月21日

- 办理结果分类：A类    具体承办人：陈  川

- 联系电话：0883-7621415

抄送：县政府办公室，县政协提案委员会

双江自治县水务局办公室                2020年8月21日印发